КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Медицинская санчасть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку интеграционной платформы-хаба

Версия 1.0

2026 г.

Ответственный за приёмку:

Дубровин Артур Александрович

Куратор проекта:

Рустам Арифович

Разработчик:

Юсупов Радмир Ришатович

# Содержание

# 1. Введение

Настоящее Техническое задание (ТЗ) определяет требования к разработке интеграционной платформы-хаба (далее — Платформа, Хаб) для медицинской санчасти Казанского федерального университета (КФУ). Документ является основой для проектирования, разработки, тестирования и приёмки программного продукта.

## 1.1. Цель проекта

Создание централизованной цифровой платформы, которая объединяет медицинский персонал, преподавателей и студентов КФУ, интегрирует разрозненные источники медицинских данных, внедряет методы искусственного интеллекта в клиническую практику и поддерживает научно-исследовательскую деятельность.

## 1.2. Контекст и предпосылки

Современная медицинская санчасть университета сталкивается с рядом системных проблем:

- Разрозненность данных: медицинская информация хранится в разных системах без единой точки доступа и анализа.

- Слабая интеграция с образовательным процессом: у студентов и преподавателей ограниченный доступ к реальным медицинским данным для исследований.

- Отсутствие инструментов ИИ в клинической практике: диагностика и анализ данных выполняются вручную без поддержки интеллектуальных систем.

- Низкий уровень цифровой зрелости: по оценке 2024 года — менее 40%, тогда как целевой показатель к 2030 году составляет не менее 80% согласно требованиям Минздрава РФ.

Платформа-хаб призвана решить эти проблемы путём создания единого цифрового пространства на базе отечественных технологий и собственных разработок КФУ — по аналогии с ведущими мировыми практиками построения медицинских data-платформ.

## 1.3. Участники проекта

| Роль | ФИО / Подразделение | Функции |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Медицинская санчасть КФУ | Постановка задач, приёмка результатов |
| Куратор проекта | Рустам Арифович (должность уточняется) | Согласование этапов разработки, контроль хода работ |
| Ответственный за приёмку | Дубровин Артур Александрович | Финальная приёмка платформы, подписание акта |
| Разработчик | Юсупов Радмир Ришатович | Проектирование, разработка, тестирование, внедрение платформы |
| Конечные пользователи | Врачи, студенты, преподаватели, администраторы КФУ | Работа с платформой в рамках своих ролей |

# 2. Назначение и границы системы

## 2.1. Назначение продукта

Платформа-хаб предназначена для:

- централизованного хранения и управления медицинскими датасетами;

- предоставления инструментов ИИ-анализа медицинских данных без необходимости программирования;

- поддержки коллаборативных исследовательских проектов между врачами, преподавателями и студентами;

- безопасной интеграции с республиканскими и федеральными медицинскими информационными системами;

- создания основы для дальнейшего развития «умной клиники» КФУ.

## 2.2. Границы системы

### В область разработки входит:

- Веб-приложение (frontend + backend) с ролевым управлением доступом

- Интеграционные адаптеры для HL7 FHIR, DICOM, REST/SOAP

- Модуль каталога и управления датасетами

- Модуль запуска и мониторинга ИИ-задач

- Модуль управления задачами и исследовательскими проектами

- API для будущего подключения IoT-устройств и обучения ИИ-моделей

### Вне области разработки (в текущей версии):

- Разработка собственных ИИ-моделей с нуля (только интеграция с существующими)

- Мобильное приложение (нативное iOS/Android)

- Обучение ИИ-моделей внутри платформы (архитектурная подготовка — да, реализация — нет)

- Замена существующих МИС — только интеграция с ними

# 3. Функциональные требования

## 3.1. Управление пользователями и доступом

Платформа должна поддерживать гибкую ролевую модель управления доступом (RBAC). Каждая роль обладает строго определённым набором разрешений:

| Функция | Администратор | Врач | Преподаватель | Студент | Исследователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просмотр каталога датасетов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скачивание датасетов | ✓ | ✓ | ✓ | Ограничено | ✓ |
| Загрузка датасетов | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Запуск ИИ-анализа | ✓ | ✓ | ✓ | Ограничено | ✓ |
| Создание проектов/задач | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Участие в проектах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление пользователями | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Доступ к системным настройкам | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Просмотр журналов аудита | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Ограничено |

Ролевая модель должна поддерживать:

- единый вход (SSO) через корпоративную систему КФУ;

- двухфакторную аутентификацию (2FA) для ролей «Врач» и «Администратор»;

- делегирование и временное расширение прав с полным аудит-логированием;

- автоматическую блокировку учётных записей при подозрительной активности.

## 3.2. Каталог датасетов

Модуль каталога датасетов является центральным репозиторием медицинских данных платформы. Он должен обеспечивать:

- Загрузку датасетов в форматах: CSV, JSON, XLSX, DICOM, NIFTI, HL7 FHIR Bundle, XML, Parquet.

- Метаданные каждого датасета: название, описание, теги, источник, дата создания, лицензия, размер, количество записей, схема данных.

- Полнотекстовый поиск и фильтрацию по: типу данных, тегам, источнику, дате загрузки, владельцу.

- Предварительный просмотр (превью): первые 50 строк таблицы, статистические сводки по числовым полям, распределения.

- Версионирование датасетов с историей изменений.

- Гранулярное управление доступом: публичный / только для группы / приватный.

- Скачивание в исходном формате или с конвертацией (CSV → XLSX и т.д.).

- Автоматическую проверку качества данных при загрузке (дубли, пустые значения, выбросы).

## 3.3. Модуль ИИ-анализа

Платформа предоставляет пользователям интерфейс для запуска задач ИИ-анализа без необходимости программирования. Поддерживаемые сценарии:

| Задача ИИ-анализа | Тип модели | Фреймворк | Описание применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Классификация болезней по МКБ-11 | Мультикласс. классификатор | Scikit-learn / PyTorch | Автоматическая классификация диагнозов по тексту истории болезни в соответствии с МКБ-11 (ICD-11 WHO) |
| Анализ рентгеновских снимков | CNN (ResNet, EfficientNet) | TensorFlow / ONNX | Детекция патологий лёгких, костей; предварительный скрининг; передача через DICOM |
| NLP историй болезней | Трансформер (BERT-based) | Hugging Face | Извлечение клинических сущностей, суммаризация выписок, поиск по свободному тексту |
| Анализ лабораторных данных | Регрессия / аномалия | Scikit-learn | Выявление отклонений в результатах анализов, трендовый анализ показателей здоровья |
| Предиктивная аналитика рисков | Градиентный бустинг | PyTorch / XGBoost | Оценка риска осложнений, ранняя диагностика хронических заболеваний |
| Обработка медицинских изображений (МРТ, КТ) | Сегментация (U-Net) | PyTorch / ONNX | Сегментация органов и опухолей; поддержка планирования лечения |

Технические требования к модулю ИИ:

- Асинхронная очередь задач с отображением статуса в реальном времени (WebSocket/SSE).

- Хранение истории запусков и результатов для каждого пользователя.

- Возможность сравнения результатов разных прогонов.

- Экспорт результатов анализа в PDF, CSV, JSON.

- API-эндпоинты для программного запуска анализа (для интеграции с внешними системами).

- Архитектурная поддержка: отдельный микросервис AI Gateway, изолированное вычислительное окружение (GPU-ноды), возможность добавления новых моделей без перезапуска платформы.

## 3.4. Управление задачами и исследовательскими проектами

Платформа должна включать полноценный инструмент для коллаборации, обеспечивающий:

- Публикацию задач от медицинского персонала: описание проблемы, требуемые компетенции, дедлайн, ожидаемый результат.

- Создание исследовательских проектов с привлечением участников из разных ролей (врач + преподаватель + студент).

- Kanban-доску для управления задачами внутри проекта.

- Файловое хранилище в рамках проекта с историей версий.

- Систему уведомлений (in-app + email) о новых задачах, изменениях статуса, комментариях.

- Привязку датасетов и результатов ИИ-анализа к конкретным проектам.

- Публичный каталог открытых задач, доступный всем пользователям платформы.

## 3.5. Интеграция с внешними системами

| Протокол / Стандарт | Назначение | Приоритет | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| HL7 FHIR R4 | Обмен медицинскими данными | Высокий | Интеграция с республиканскими МИС, обмен историями болезней, назначениями, результатами анализов |
| DICOM 3.0 | Медицинские изображения | Высокий | Получение и хранение рентген-снимков, МРТ, КТ; передача на ИИ-анализ |
| REST API | Внешние сервисы и ИИ-модели | Высокий | Интеграция с внешними ИИ-серверами, образовательными системами КФУ, республиканскими ИС |
| SOAP | Легаси-системы | Средний | Поддержка интеграции с унаследованными государственными ИС, работающими по SOAP |
| OAuth 2.0 / SSO | Аутентификация | Высокий | Единый вход через систему КФУ; поддержка федеративной идентификации |
| MQTT / AMQP | IoT (перспектива) | Низкий | Архитектурная поддержка подключения медицинских устройств и датчиков в будущем |
| ONNX Runtime | ИИ-инференс | Высокий | Запуск обученных моделей (TensorFlow, PyTorch, Sklearn) в унифицированном формате |
| Hugging Face API | NLP-модели | Средний | Анализ текстов историй болезней, извлечение сущностей, суммаризация |

# 4. Нефункциональные требования

| Категория | Показатель | Требование |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Время отклика API | Не более 500 мс для 95% запросов при нагрузке до 500 одновременных пользователей |
|  | Загрузка страниц UI | Не более 2 секунд для основных страниц платформы |
|  | Инференс ИИ-модели | Не более 30 секунд для задач анализа изображений (зависит от модели) |
| Доступность | Uptime | 99,5% в рабочее время (пн-пт, 08:00–20:00); плановое ТО — в ночное время с уведомлением |
|  | Восстановление после сбоя | RTO (Recovery Time Objective) — не более 4 часов; RPO — не более 1 часа |
| Безопасность | Шифрование данных | TLS 1.3 для данных в транзите; AES-256 для данных в покое; шифрование чувствительных полей БД |
|  | Аутентификация | Двухфакторная аутентификация для ролей врача и администратора; SSO через КФУ |
|  | Аудит | Полный журнал действий пользователей (кто, что, когда); хранение журналов — не менее 3 лет |
| Масштабируемость | Горизонтальное масштабирование | Архитектура должна поддерживать горизонтальное масштабирование компонентов без изменения кода |
|  | Контейнеризация | Развёртывание через Docker / Kubernetes; поддержка CI/CD-пайплайнов |
| Совместимость | Браузеры | Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+, Safari 16+; адаптивный дизайн (desktop, tablet) |
|  | ОС сервера | Linux (Ubuntu 22.04 LTS, CentOS 8+); возможность развёртывания на отечественных ОС (Astra Linux) |

# 5. Технический стек и архитектура

## 5.1. Технологический стек

Ниже представлен полный стек технологий с обоснованием выбора каждой. Стек охватывает все уровни системы: от backend и frontend до хранения данных, ИИ-инференса, интеграции и инфраструктуры. Выбор инструментов определялся требованиями ТЗ, возможностью импортозамещения, совместимостью с отечественными ОС и продуктивностью команды разработчика.

| Слой | Технология / Версия | Роль в системе и обоснование |
| --- | --- | --- |
| Backend — ядро | Spring Boot 3.3.x (Java 21 LTS) | Основной фреймворк согласно требованиям ТЗ. Virtual Threads (Project Loom) для высокой конкурентности. GraalVM-совместимость для нативной компиляции. |
|  | Spring Web MVC + Spring WebFlux | MVC — для синхронных REST-эндпоинтов; WebFlux — для стриминга результатов ИИ-анализа и real-time уведомлений (SSE) |
|  | Spring Data JPA + Hibernate 6 | ORM для работы с PostgreSQL; поддержка JSON/JSONB-полей для хранения FHIR-ресурсов |
|  | Spring Security 6 + OAuth2 Resource Server | RBAC (Role-Based Access Control), JWT-токены, интеграция с SSO КФУ через Keycloak |
|  | Spring Cloud Gateway 4.x | Единая точка входа: маршрутизация, rate limiting (Redis), circuit breaker (Resilience4j), логирование запросов |
|  | Apache Kafka 3.7 + Kafka Streams | Шина событий: асинхронная очередь ИИ-задач, event sourcing, интеграционные события между микросервисами |
|  | Liquibase | Версионирование и миграции схемы БД; воспроизводимые деплои в CI/CD |
|  | MapStruct + Lombok | Генерация маппингов DTO↔Entity на этапе компиляции; снижение boilerplate-кода |
|  | Springdoc OpenAPI 3 (Swagger UI) | Автоматическая генерация интерактивной API-документации из аннотаций; обязательный артефакт сдачи |
| Frontend | React 18 + TypeScript 5 | SPA-архитектура; строгая типизация снижает количество ошибок в runtime; Code Splitting для быстрой загрузки |
|  | Vite 5 (сборщик) | Горячая замена модулей (HMR), быстрая сборка; существенно ускоряет цикл разработки по сравнению с CRA |
|  | Ant Design 5.x | Enterprise-UI библиотека с готовыми таблицами, формами, деревьями разрешений — критично для медицинского интерфейса |
|  | React Query (TanStack Query) | Кэширование и синхронизация серверного состояния; автоматическая инвалидация кэша при мутациях |
|  | Zustand (state management) | Лёгкое глобальное состояние для UI; замена Redux без лишней сложности |
| Хранение данных | PostgreSQL 16+ | Основная реляционная БД; JSONB для FHIR-ресурсов; полнотекстовый поиск; партиционирование таблиц логов |
|  | MinIO (S3-совместимое) | Объектное хранилище для датасетов, DICOM-файлов, документов; отечественная on-premise альтернатива AWS S3 |
|  | Redis 7.x | Кэш сессий и API-ответов; pub/sub для real-time уведомлений; распределённые блокировки |
|  | Elasticsearch 8.x | Полнотекстовый поиск по каталогу датасетов и медицинским записям; фасетная фильтрация |
| ИИ / ML | ONNX Runtime 1.18+ | Унифицированный инференс моделей из TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn в production без зависимости от фреймворка обучения |
|  | NVIDIA Triton Inference Server | Высокопроизводительный сервер инференса с GPU-поддержкой; динамическое батчирование запросов; метрики Prometheus |
|  | Hugging Face Transformers + Hub | Предобученные NLP-модели (ruBERT, MedBERT-ru) для анализа русскоязычных медицинских текстов |
|  | Celery + Redis (task queue) | Асинхронная очередь ML-задач на Python-воркерах; retry-логика, приоритеты, мониторинг через Flower |
| Интеграция | HAPI FHIR (Java-библиотека) | Реализация HL7 FHIR R4 сервера и клиента; валидация FHIR-ресурсов; поддержка профилей Минздрава РФ |
|  | dcm4che (DICOM-библиотека) | Разбор и генерация DICOM-файлов; DICOM-web API (WADO, STOW, QIDO) для работы с изображениями |
|  | Keycloak 24+ (IAM) | Identity & Access Management; SSO через SAML/OIDC; управление ролями и атрибутами пользователей КФУ |
| Инфраструктура | Docker + Kubernetes (k8s) | Контейнеризация всех сервисов; Helm-чарты для деплоя; HPA (автоскейлинг по нагрузке) |
|  | GitLab CI/CD | Пайплайн сборки, тестирования и деплоя; автоматические code review gates; хранение артефактов |
|  | Prometheus + Grafana + Alertmanager | Сбор метрик со всех сервисов; дашборды по производительности, доступности и бизнес-метрикам; алертинг |
|  | ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana) | Централизованный сбор и индексирование логов; аудит-лог действий пользователей; SIEM-возможности |
|  | Nginx (Ingress Controller) | Обратный прокси-сервер; TLS-терминация; статические ресурсы; WAF-правила для защиты API |
| Тестирование | JUnit 5 + Mockito + Testcontainers | Unit и интеграционное тестирование; реальные Docker-контейнеры БД/Kafka в тестах; целевое покрытие ≥70% |
|  | Playwright (E2E) | Сквозное тестирование UI-сценариев в браузере; smoke-тесты после каждого деплоя |
|  | k6 (нагрузочное тестирование) | Нагрузочные и стресс-тесты API; проверка SLA до выхода в продуктив |

## 5.2. Высокоуровневая архитектура

Платформа строится по принципу микросервисной архитектуры с единым API-шлюзом. Основные компоненты:

- API Gateway (Spring Cloud Gateway) — единая точка входа, аутентификация, маршрутизация.

- Auth Service — управление пользователями, ролями, токенами, SSO-интеграция.

- Dataset Service — каталог, метаданные, загрузка/скачивание датасетов.

- AI Gateway — управление очередью ИИ-задач, вызов внешних моделей, хранение результатов.

- Integration Service — адаптеры HL7 FHIR, DICOM, REST/SOAP для внешних ИС.

- Project Service — управление задачами, проектами, уведомлениями.

- Notification Service — email и in-app уведомления (Kafka-consumer).

- Audit Service — централизованное логирование всех действий пользователей.

Взаимодействие между сервисами — через Apache Kafka (асинхронные события) и REST/gRPC (синхронные вызовы). Все сервисы работают в изолированных Docker-контейнерах, оркестрируемых Kubernetes.

## 5.3. Требования к безопасности данных

- Все персональные медицинские данные (ПМД) обрабатываются в соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных».

- Чувствительные поля (ФИО, СНИЛС, диагнозы) хранятся в зашифрованном виде в БД.

- Передача данных — исключительно по TLS 1.3.

- Регулярный автоматический бэкап БД и объектного хранилища (ежедневно, с хранением 30 дней).

- Возможность развёртывания в закрытом контуре (без доступа к интернету) для работы с критическими данными.

# 6. Этапы разработки

Разработка ведётся итеративно по методологии Agile (Scrum), с ежемесячными точками синхронизации с куратором проекта Рустамом Арифовичем.

| № | Этап | Основные работы | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитика и проектирование | Сбор требований, интервью с пользователями, анализ интеграций, UX-прототипы | 4 недели | Техническое задание (уточнённое), архитектурная схема, прототипы UI |
| 2 | MVP: Ядро платформы | Разработка backend (Spring Boot), базовая аутентификация, ролевая модель, БД, API-шлюз | 8 недель | Работающее ядро платформы с авторизацией и базовым API |
| 3 | Каталог датасетов | Модуль загрузки/скачивания, метаданные, поиск и фильтрация, управление правами доступа | 6 недель | Полнофункциональный каталог медицинских датасетов |
| 4 | Интеграция ИИ-моделей | Подключение внешних ИИ-сервисов, ONNX Runtime, очередь задач, мониторинг инференса | 8 недель | Модуль запуска ИИ-анализа: классификация болезней, анализ снимков, NLP историй болезней |
| 5 | Внешние интеграции | HL7 FHIR адаптер, DICOM-коннектор, REST-мосты к республиканским ИС, ЭИС КФУ | 6 недель | Работающие интеграции с внешними системами |
| 6 | Управление задачами и проектами | Модуль публикации задач, формирование проектных групп, уведомления, дашборды | 4 недели | Коллаборативный модуль для врачей, преподавателей и студентов |
| 7 | Тестирование и безопасность | Нагрузочное тестирование, пентест, аудит безопасности, исправление уязвимостей | 4 недели | Отчёт о тестировании, закрытые уязвимости, SLA-метрики |
| 8 | Опытная эксплуатация и внедрение | Пилот с реальными пользователями, обучение персонала, доработка по обратной связи | 4 недели | Платформа в продуктивной эксплуатации, обученные пользователи |
| 9 | Документирование и сдача | Подготовка документации, акт внедрения, передача исходного кода | 2 недели | Акт внедрения, техническая документация, исходный код |

Общая расчётная продолжительность разработки: 46 недель (~11 месяцев). Точные сроки утверждаются на стартовом совещании с куратором проекта.

# 7. Целевые показатели цифровой зрелости

Целевой уровень цифровой зрелости медицинской санчасти КФУ — не менее 80% к 2030 году. Оценка производится по методике Минздрава РФ.

| Год | Ключевые достижения | Целевой уровень зрелости | Метрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Запуск MVP: ядро платформы, каталог датасетов, базовая аутентификация | 40% | ≥100 пользователей, ≥5 датасетов в каталоге |
| 2026 | Интеграция ИИ-модулей, подключение к республиканским ИС (FHIR, DICOM) | 55% | ≥3 работающих ИИ-сценария, интеграция с ≥2 внешними ИС |
| 2027 | Модуль коллаборации, предиктивная аналитика, расширение каталога | 65% | ≥10 активных исследовательских проектов, ≥20 датасетов |
| 2028 | Масштабирование, IoT-подключения, обучение модели внутри платформы (v1) | 75% | ≥500 MAU, ≥5 обученных внутренних моделей |
| 2029–2030 | Полная цифровизация процессов санчасти, интеграция всех источников данных | ≥80% | Соответствие критериям Минздрава по цифровой зрелости |

Ключевые KPI платформы по итогам внедрения:

- Сокращение времени на поиск и подготовку медицинских данных для исследований — на 60%.

- Увеличение количества совместных исследовательских проектов (врачи + студенты + преподаватели) — в 5 раз.

- Доля диагнозов, верифицированных с применением ИИ-инструментов, — не менее 30% к 2028 году.

- Количество активных ИИ-сценариев в продуктивной эксплуатации — не менее 6 к 2027 году.

# 8. Требования к документации

В состав документации, передаваемой по итогам разработки, входят:

- Акт внедрения программного обеспечения (обязательный документ по ТЗ).

- Руководство администратора системы.

- Руководство пользователя (отдельно для каждой роли: врач, студент, преподаватель).

- Техническая документация: описание архитектуры, схемы БД, API-документация (OpenAPI/Swagger).

- Инструкция по развёртыванию и конфигурированию платформы.

- Описание интеграционных адаптеров и протоколов взаимодействия с внешними ИС.

- Отчёт о проведённом тестировании (функциональном, нагрузочном, безопасности).

- Исходный код с комментариями и README-файлами в репозитории.

Документация предоставляется в форматах: DOCX (печатная версия), PDF (распространение), HTML (онлайн-документация). Технический API-справочник — в формате OpenAPI 3.0 (Swagger UI).

# 9. Порядок контроля и приёмки

## 9.1. Приёмочное тестирование

Приёмка каждого этапа осуществляется комиссией в составе:

- Дубровин Артур Александрович (представитель медицинской санчасти КФУ) — председатель комиссии;

- Рустам Арифович (куратор со стороны КФУ);

- Юсупов Радмир Ришатович — разработчик, технический представитель.

Критерии приёмки этапа:

- Все функциональные требования данного этапа реализованы и проверены в тестовой среде.

- Автоматические тесты покрывают не менее 70% кода бизнес-логики.

- Отсутствуют критические (P1) и высокоприоритетные (P2) баги.

- Предоставлена документация по этапу в соответствии с п. 8.

## 9.2. Финальная приёмка

Финальная приёмка платформы производится после успешного завершения периода опытной эксплуатации (этап 8). По итогам подписывается Акт внедрения программного обеспечения. Платформа считается принятой при:

- Выполнении всех функциональных требований настоящего ТЗ;

- Соответствии платформы нефункциональным требованиям (п. 4);

- Успешном прохождении обучения не менее 80% целевых пользователей;

- Отсутствии критических замечаний по итогам опытной эксплуатации.

# 10. Глоссарий

| Термин / Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| Хаб (Hub) | Интеграционная платформа, объединяющая источники данных, пользователей и сервисы в едином интерфейсе |
| КФУ | Казанский федеральный университет |
| ЭИС | Электронная информационная система |
| МИС | Медицинская информационная система |
| HL7 FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources — современный стандарт обмена медицинскими данными через REST API |
| DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine — стандарт хранения и передачи медицинских изображений |
| ONNX | Open Neural Network Exchange — открытый формат для представления ML-моделей, совместимый с TF, PyTorch, Sklearn |
| SSO | Single Sign-On — технология единого входа для аутентификации в нескольких системах с одним набором учётных данных |
| SLA | Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания; документ, определяющий показатели качества услуги |
| RTO / RPO | Recovery Time Objective / Recovery Point Objective — целевые показатели времени и точки восстановления после сбоя |
| IoT | Internet of Things — интернет вещей; технология подключения физических устройств к цифровым системам |
| Инференс (Inference) | Процесс применения обученной ML-модели для получения предсказаний по новым данным |
| МКБ-11 | Международная классификация болезней 11-го пересмотра (ICD-11) — актуальный стандарт ВОЗ с 2022 года; используется для кодирования диагнозов в платформе |
| MAU | Monthly Active Users — количество уникальных пользователей, активных в течение месяца |

# 11. Приложения

## Приложение А: Референсные системы

При разработке концепции Платформы учитывался опыт следующих систем:

- Yandex Cloud ML Platform — единая платформа для работы с данными и ML-моделями (опыт построения Data Hub на основе объектного хранилища и вычислительных ресурсов).

- MIMIC (MIT) — открытая база данных клинических данных для медицинских исследований; референс для организации каталога датасетов.

- i2b2 (Harvard) — открытая платформа для трансляционных медицинских исследований; референс для модуля коллаборации.

- HealthSamurai FHIR Server — референс для реализации HL7 FHIR-адаптера.

## Приложение Б: Сноски и нормативные документы

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»

- Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»

- Приказ Минздрава РФ №947н «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья»

- МКБ-11 (ICD-11) — Международная классификация болезней 11-го пересмотра, ВОЗ, 2022 (https://icd.who.int/ru)

- Стандарт HL7 FHIR R4 (https://hl7.org/fhir/R4/)

- Стандарт DICOM 3.0 (https://www.dicomstandard.org/)

- Методика оценки цифровой зрелости медицинских организаций, Минздрав РФ, 2022

— Конец документа —